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гр. Златоград 4980, ул. „Стeфан Стамболов” № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53 
www.zlatograd.bg;  e-mail:  ObA-zlatograd@zlatograd.bg

Приложение 1
ГОДИШЕН ОТЧЕТ
За изпълнение на целите и програмите от  Програмата за управление на отпадъците в Община Златоград за периода 2021-2028г.
Приета с Решение № З 602 от 20.12.2022 г. , на заседание
на Общински съвет Златоград
Отчетен период – 2023 г.
Програмата за управление на отпадъците на Община Златоград 2021-2028 г. е разработена в съответствие с чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), съгласно който общинските програми за управление на отпадъците са секторни програми и са неразделна част от общинските програми за опазване на околната среда. 

Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на Община Златоград 2021-2028 г. включва в обхвата си отпадъците, които са в приложното поле на Рамковата Директива относно отпадъците (РДО), съответно за ЗУО:

· Битови отпадъци;

· Производствени отпадъци;

· Строителни отпадъци

· Опасни отпадъци.

Програмата е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО) 2021-2028 г.

Определянето и приоритизирането на целите, заложени в настоящата Програма за управление на отпадъците на Община Златоград, са съобразени с НПУО 2021-2028 г. Спазени са основните принципи за управление на отпадъците, регламентирани в Република България, в съответствие с общата европейска и национална политика в тази област.

Програмата за управление на отпадъците на Община Златоград представлява един от най-важните инструменти за прилагане на законодателството за отпадъците на местно ниво. С ПУО се цели намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и здравето на населението, както и постигане на максимално ефективно използване на ресурсите, разкриване на нови пазари и създаването на максимални условия за предотвратяване образуването на отпадъци.
ПУО на Община Златоград, 2021-2028 г. се основава на следните принципи:

· „Предотвратяване” - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и избегнато, където това е възможно. 

· „Разширена отговорност на производителя” и „замърсителят плаща” – лицата, които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият пълните разходи за третиране на отпадъците и да ги управляват по начин, който гарантира висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве.

· „Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап. 

· „Близост” и „самодостатъчност” – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-близко до мястото на тяхното образуване, като отпадъците, генерирани в ЕС, трябва да бъдат третирани в рамките на Съюза. 

· „Участие на обществеността“ – съответните заинтересовани страни и органи, както и широката общественост, имат възможност да участват в разработването на плановете за управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на отпадъците и имат достъп до тях след разработването им.

В съответствие с НПУО 2021-2028, настоящата програма представлява план на прехода от управление на отпадъците към ефективно използване на отпадъците като ресурс и устойчиво развитие чрез предотвратяване на образуването им.

Отправна точка за определяне на стратегическите и оперативни цели на Програма за управление на отпадъците на Община Златоград, 2021-2028 г. са:

· целите на националната политика за управление и ефективно използване на ресурсите, респективно предвижданията на Националния план за управление на отпадъците, 2021-2028 г.

· направените изводи и препоръки от извършените анализи на текущoтo състояние на управлението на отпадъците на територията на Община Златоград;

В съответствие с гореизложеното, Генерална стратегическа цел за Община Златоград, в сферата на управление на отпадъците, е: Общество и бизнес да подобряват прилагането на йерархията на управление на отпадъците във всички процеси и нива.
Настоящият отчет е изготвен в изпълнение разпоредбите на чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците и чл.3, т.2 от Наредба №5 на ОбС - Златоград, за управление на отпадъците на територията на Община Златоград и включва информация за извършените, през 2023 година, мероприятия и дейности в общината, за постигане на целите и свързаните с тях мерки в Плана за действие, както следва: 
	План за действие към Програма за предотвратяване на образуването на отпадъци

	
	
	
	
	

	Стратегическа /
	Дейности (мерки)
	Очаквани резултати
	Срок за реализация
	Отчет на изпълнение 2023 г.

	Оперативна цел
	
	
	
	

	СЦ: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратя-ване образуването им и насърчаване повторното им използване.
	Въвеждане на метод за справедливо определяне на таксата за битови отпадъци, според реално формирано количество отпадъци
	Намаляване на количеството образувани отпадъци
	годината, следваща публикува-нето на резултатите от преброява-нето на населението и жилищния фонд в РБ през 2021г.
	Прилагането на принципа за заплащане на реално генерирани отпадъци е важен икономически инструмент за насърчаване на фирми и домакинства да образуват по-малко количество отпадъци. В тази връзка, Община Златоград е предоставила възможност на юридическите лица с разпоредбите на чл. 20, т. 1 от Наредба № 8 на ОбС – Златоград, за определяне и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Златоград.
Община Златоград е предприела действия за проучване и разработване на метод за справедливо определяне на таксата за битови отпадъци, според реално формирано количество отпадъци и диференцирано облагане за юридическите и физическите лица.

	
	Изпълнение на непрекъснати целенасочени кампании за разясняване и предоставяне на информация за политиките по предотвратяване образуването на отпадъци
	Повишено самосъзнание сред местните жители, относно предотвратя-ване образуването на отпадъци
	Ежегодно до 2028 г.
	Община Златоград се стреми към правилно прилагане политиката на местно ниво, за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъците и разделянето им по компоненти на мястото на образуване, с цел намаляване на разходите по събирането и транспортирането им.
•   Ежегодно се разпространяват разработените, от общината, указания, с цел популяризиране на ползите от предотвратяване и намаляване количеството на отпадъците.
  На официалната интернет страница на общината се публикува актуална и разнообразна информация във връзка с управление на отпадъците, с цел да се осигури лесен достъп до информацията на потребителите.
Мотивиране на гражданското общество за участие в общинската система за разделно събиране на отпадъците на мястото на образуване, чрез разяснителни  кампании;

	
	Включване на критерии за защита на околната среда и предотвратяване образуването на отпадъци, в обявите за търгове и в договорите съгласно Наръчника за екологичните обществени поръчки, публикуван от Комисията на 29 октомври 2004 г.
	Съгласно Наръчника за екологичните обществени поръчки, публикуван от Комисията на 29 октомври 2004 г,  в обявите за търгове и в договорите, са включени критерии за защита на околната среда и предотвратяване образуването на отпадъци. 
	Ежегодно до 2028 г.
	Всички процедури, обявени от Община Златоград, включват посочените критерии

	
	Продължаване и разширяване на участието на НПО, училища, университети, общини и други централни и регионални институции и бизнес организации в Европейската седмица за намаляване на отпадъците
	Разширяване познанията на гражданите и на обществото като цяло за ползите от ПО и начините за прилагане на действия в ежедневието в дома и на работното място
	Ежегодно до 2028 г.
	В организираните общински и национални кампании за почистване през 2023 г., взеха участие служителите и учениците от всички учебни заведения на територията на Община Златоград. 
  Също така активно се включват служители от общинска администрация, социалните и образователни центрове детските градини, държавни институции, както и много  от представителите на търговските обекти в общината.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Залепяне на стикери на пощенските кутии, чрез което гражданите заявяват, че не желаят да получават рекламни материали
	Предотврате-ни отпадъци от хартия и картон
	2023 г.
	На територията на Община Златоград няма масово разпространяване на рекламни материали, което не налага предприемане на действия за изработването, разпространение и поставяне на стикер „против нежелана поща”.

	
	
	
	
	

	Таблица 8. План за действие към Подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци

	
	
	
	
	

	Стратегическа/
	Дейности (мерки)
	Очаквани резултати
	Срок за реализация
	Отчет на изпълнение 2023 г.

	Оперативна цел
	
	
	
	

	СЦ 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратя-ване образуването им и насърчаване повторното им използване.
	Изпълнение на целенасочени кампании за разясняване  и предоставяне на информация за ПО на хранителни отпадъци на територията на общината, в т.ч. относно значението на "Най-добър до" и "Годен до" на търговските хранителни продукти.
	Гражданите и бизнеса са запознати с ползите от ПО на хранителните отпадъци и възможните действия  за ПО на хранителните отпадъци.
	Ежегодно до 2028 г.
	Ежегодно се провеждат кампании, чрез които гражданите и бизнеса се запознават с ползите от предотвратяването образуването  на хранителните отпадъци и възможните действия.

	
	
	
	
	

	Таблица 9. План за действие към Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци

	
	
	
	
	

	Стратегическа/
	Дейности (мерки)
	Очаквани резултати
	Срок за реализация
	Отчет на изпълнение 2023 г.

	Оперативна цел
	
	
	
	

	СЦ 1: Увеличава-не на количества-та на рециклира-ните и оползотво-рени отпадъци
	Широко информиране на населението за точните местонахождения на площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци, вид и количество на отпадъците, които да се оставят на тези площадки и други.
	Обществеността е информирана относно местонахождението на площадките
	Ежегодно до 2028 г.
	На територията на Община Златоград има изградена площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци, вид и количество на отпадъците. На интернет страницата на общината има предоставен информация за площадката.

	
	Провеждане на информационни кампании за разделно събиране, подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци като ресурси в съответствие с мерките, предвидени в настоящата програма
	Гражданите и фирмите са информирани за реда, начина и ползите от разделното събиране и оползотворя-ване на битовите отпадъци
	Ежегодно до 2028 г.
	Провеждат се информационни кампании, чрез които гражданите и фирмите се информират за реда, начина и ползите от разделното събиране и оползотворяване на битовите отпадъци.

	
	
	
	
	

	
	Ежегодно провеждане на поне две кампании за разделно събиране на отпадъци
	Допълнител-ни количества разделно събрани отпадъци
	Ежегодно до 2028 г.
	Община Златоград провежда кампании за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори.

	
	Изготвяне на годишни планове и годишни отчети за осъществяване на контрол от Общината за изпълнение на изискванията на Общинската наредба за управление на отпадъците относно разделното събиране и подготовката за повторна употреба на битовите отпадъци.
	Одобрени годишни планове и годишни отчети за контрол по нормативната уредба за управление на отпадъците
	Ежегодно до 2028 г.
	Няма изготвени планове за осъществяване на контрол по изискванията на наредба за управление на отпадъците.

	
	Организиране на разделното събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане
	Изпълнение на изискванията на чл. 19, ал.3, т. 9 от ЗУО
	Ежегодно до 2028 г.
	На територията на Община Златоград няма изградени центрове за събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО.

	
	
	
	
	

	Таблица 10. План за действие към Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради

	
	
	
	
	

	Стратегическа/
	Дейности (мерки)
	Очаквани резултати
	Срок за реализация
	Отчет на изпълнение 2023 г.

	Оперативна цел
	
	
	
	

	СЦ 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци
	Прилагане на контрол за изпълнение изискванията на ЗУО относно строителните отпадъци и Наредбата за строителните отпадъци
	Осъществен контрол за изпълнение на изискванията на ЗУО относно строителните отпадъци
	Ежегодно до 2028 г.
	Община Златоград има сключен договор за сътрудничество с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително
или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО.

	
	
	
	
	

	Таблица 12. План за действие към Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО

	
	
	
	
	

	Стратегическа/
	Дейности (мерки)
	Очаквани резултати
	Срок за реализация
	Отчет на изпълнение 2023 г.

	Оперативна цел
	
	
	
	

	СЦ 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци
	Изпълнение на информационни кампании за обществеността от организациите по оползотворяване (ОО) на МРО от одобрените им програми.
	ОО изпълняват одобрените им програми, вкл. в частта за информиране на обществе-ността.
	Ежегодно до 2028 г.
	Разделното събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Златоград не се изпълнява от организациите по оползотворяване. Община Златоград провежда информационни кампании  за начините и ползите от  оползотворяване на масово разпространените отпадъци от опаковки .

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Таблица 13. План за действие към Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки

	
	
	
	
	

	Стратегическа/
	Дейности (мерки)
	Очаквани резултати
	Срок за реализация
	Отчет на изпълнение 2023 г.

	Оперативна цел
	
	
	
	

	СЦ 2: Увеличаване на количества-та на рециклира-ните и оползотво-рени отпадъци
	Провеждане на информационни кампании за предотвратяване отпадъците от опаковки, разделно събиране и рециклирането им.
	Населението и бизнеса са информирани и мотивирани за действия по Предотвратя-ване на отпадъците от опаковки и подобряване на разделното събиране
	Ежегодно до 2028 г.
	Ежегодно, се провеждат кампании за  информиране и мотивиране на  населението и бизнеса за предприемане на действия по Предотвратяване на отпадъците от опаковки и подобряване на разделното събиране на отпадъците.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Таблица 14. План за действие към Програма за намаляване на количествата и риска от депонираните битови отпадъци и други

	
	
	
	
	

	Стратегическа/
	Дейности (мерки)
	Очаквани резултати
	Срок за реализация
	Отчет на изпълнение 2023 г.

	Оперативна цел
	
	
	
	

	СЦ 3: Намаляване на количествата и риска от депонираните битови отпадъци и други
	Предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци на неразрешените за целта места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им
	Изпълнение на изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО
	постоянно
	Всяка година на територията на Община Златоград, кампанийно, се извършва  пролетно почистване. По време на кампанията се почистват замърсени площи, еко пътеки, речни корита, както и прилежащите им площи, входно-изходните артерии на гр. Златоград. Организират се общински мероприятия за почистване на определените замърсени участъци от общинските пътища, пътни съоръжения, обслужващите зони и речно корито, извън регулационните граници. 
 През месец март стартират и дейности по почистване на наноси, вследствие на опесъчаване, както и  измиване на улиците на територията на Община Златоград.
 На местата за отдих и отбивките с чешми се поставят кофи за временно съхранение на битови отпадъци. Същите се обслужват регулярно, като не се допуска препълване и разпиляване на отпадъците.
Община Златоград активно участва в националната кампания „Да изчистим България заедно“. По време на кампанията се почистват междублокови пространства, речни корита, общински пътища, пътни съоръжения и обслужващите крайпътни зони.
 Регулярно Общинска администрация организира дейности за почистване на установени замърсявания.



За постигане на основните цели, заложени в Програмата за управление на отпадъците, Община Златоград ще продължи целенасоченото изпълнение на предвидените в нея мерки, за екологосъобразното управление на отпадъците.

Изготвил:   

Яна Хаджиева
Техн. р-л дейност „Чистота”            



В Общинска администрация Златоград функционира  Система за  управление на качеството и информационната
сигурност, в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005.
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